О М С К А Я   О Б Л А С Т Ь

СОВЕТ

Таврического  муниципального  района

Р Е Ш Е Н И Е

пятьдесят четвертой (внеочередной) сессии четвертого созыва

от  21 марта  2013 года   № 382

р.п. Таврическое

О долгосрочной целевой программе

«Развитие водохозяйственного комплекса Таврического муниципального района Омской области на 2013-2020 гг.»

В соответствии с законом Российской Федерации от 21.07.1997 г. №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»,  долгосрочной целевой программой Омской области «Развитие водохозяйственного комплекса в 2013-2020 гг.», утвержденной Правительством Омской области от 29.10.2012 г. №229-П, руководствуясь Уставом Таврического муниципального района Омской области, Совет муниципального района

Р Е Ш И Л:

- Долгосрочную целевую программу «Развитие водохозяйственного комплекса Таврического муниципального района Омской области на 2013-2020 гг.» принять (прилагается).

- Контроль возложить на Комитет по делам градостроительства, архитектуры и газификации Администрации Таврического муниципального района Омской области.

Глава  муниципального  района                                                    Ю.И. Постовой

О М С К А Я   О Б Л А С Т Ь

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации Таврического муниципального района

от  21 марта  2013 года                                                                                      № 294

р.п. Таврическое

Об утверждении

долгосрочной целевой программы

«Развитие водохозяйственного комплекса Таврического муниципального района Омской области на 2013-2020 гг.»

В соответствии с законом Российской Федерации от 21.07.1997 г. №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»,  долгосрочной целевой программой Омской области «Развитие водохозяйственного комплекса в 2013-2020 гг.», утвержденной Правительством Омской области от 29.10.2012 г. №    229-П, руководствуясь Уставом Таврического муниципального района Омской     области

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.       Утвердить долгосрочную целевую программу «Развитие водохозяйственного комплекса Таврического муниципального района Омской области на 2013-2020 гг.» (прилагается).

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого   заместителя Главы Таврического муниципального района Омской области              С.М. Воронина.

Глава  муниципального  района                                                    Ю.И. Постовой

- Приложение № 1

- к Постановлению Администрации

- Таврического муниципального района

- Омской области

- от 21.03.2013 № 294

Долгосрочная целевая программа

"Развитие водохозяйственного комплекса Таврического муниципального района Омской области в 2013 – 2020 годах"

ПАСПОРТ

долгосрочной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Таврического муниципального района Омской области в 2013 – 2020 годах"

| Наименование | Долгосрочная целевая программа "Развитие водохозяйственного комплекса Таврического муниципального района Омской области в 2013 – 2020 года» |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке (наименование и номер соответствующего правового акта) | До 01 апреля 2013 года |
| Заказчик | Администрация Таврического муниципального района Омской области |
| Исполнитель- координатор | Комитет по делам градостроительства, архитектуры и газификации Таврического муниципального района Омской области, Управление сельского хозяйства Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| Координатор | Министерство природных ресурсов и экологии Омской области |
| Основные целевые индикаторы | - протяженность новых (реконструированных) сооружений инженерной защиты; - численность населения, экологические условия проживания которого улучшены в результате реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов; - протяженность восстановленных и экологически реабилитированных водных объектов. |
| Сроки и этапы реализации | 2013 – 2020 годы. Выделение отдельных этапов реализации Программы не предполагается. |
| Финансовое обеспечение | Общий объем финансирования Программы за счет средств федерального, областного, муниципального бюджетов составит 16289 тысяч рублей, в том числе по годам: 2013 год – 9639,0 тысяч рублей; 2014 год – 300,0 тысяч рублей; 2015 год – 2950,0 тысяч рублей; 2016 год – 160,0 тысяч рублей; 2017 год – 1650,0 тысяч рублей; 2018 год – 140,0 тысяч рублей; 2019 год – 1450,0 тысяч рублей; 2020 год – 0,0 тысяч рублей. |
| Прогнозируемый объем финансирования из бюджета Таврического муниципального района | Общий объем финансирования Программы за счет средств муниципального бюджетов составит 189 рублей, в том числе по годам: 2013 год – 189,0 тысяч рублей; 2014 год – 0,0 тысяч рублей; 2015 год – 0,0 тысяч рублей; 2016 год – 0,0 тысяч рублей; 2017 год – 0,0 тысяч рублей; 2018 год – 0,0 тысяч рублей; 2019 год – 0,0 тысяч рублей; 2020 год – 0,0 тысяч рублей. |
| Основные ожидаемые конечные результаты | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения у д. Баландино Пристанского сельского поселения; Благоустройство гидротехнического сооружения у д. Баландино – 150 метров; Численность населения, экологические условия проживания которого улучшены в результате реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов за период с 2013 года по 2020 год – 7320 человек; Протяженность восстановленных и экологически реабилитированных водных объектов – 3 км. |

1. Сущность решаемых Программой проблем

Согласно целевой программе " Развитие водохозяйственного комплекса Таврического муниципального района Омской области в 2013 – 2020 годах ", утвержденной сессией Совета Таврического муниципального района основными задачами являются:

1) сохранение и восстановление водных объектов на основе снижения нагрузки на них, а также за счет экологической реабилитации водных объектов;

2) предотвращение негативного воздействия вод и снижение ущербов от возможных наводнений путем регулирования режимов использования паводкоопасных территорий.

В Таврическом районе Луговское, Прииртышское, Ленинское, Пристанское сельские поселения относятся к бассейну реки Иртыш. По территории этих поселений Луговское, Прииртышское, Пристанское протекает река Ачаирка, являющиеся притоком реки Иртыш. Устье находится в с. Пристанское, впадает в реку Иртыш на границе Луговского и Ленинского поселений. Общая протяженность  реки Ачаирка составляет 42 км. Основным источником питания реки являются зимние осадки, дождевое и грунтовое питание как правило незначительное и не восполняет минимального уровня реки. С 2000 года розлива реки Иртыш не производилась, пойма, озера  реки притоком воды не пополнялись. Ежегодно происходило высыхание водных объектов, обмеление реки Ачаирка ежегодное снижение уровня воды, и как правило истощение рыбного запаса реки Ачаирка. В 2012 году обмеление реки достигло критического уровня, в некоторых местах наблюдается полное высыхание реки. Пойма реки Иртыш так же высыхает, уменьшаются сенокосы и пастбища, что ведет к снижению в сельских поселениях содержания поголовья крупнорогатого скота в личных подсобных хозяйствах.

Дамба у озера Суват, расположенная около д. Баландино Пристанского сельского поселения была построена в 1947 году хозяйственным способом и представляет собой грунтовую насыпь шириной 8 метров, оборудованную бетонными плитами, щебнем, металлическими ограждениями и двумя металлическими трубами для сброса паводковых и дождевых вод в пойму р. Иртыш. Однако ежегодно весной происходит подмывание плоскости дамбы, вследствие ее разрушение, что приводит к закрытию проезжей части дамбы органами ГИБДД. Администрация района ежегодно принимает меры по ее восстановлению и укреплению силами руководителей предприятий, Глав крестьянско – фермерских хозяйств, поскольку дорога через дамбу является единственной частью транспортного сообщения с д. Баландино и другими населенными пунктами Нововаршавского  района.

В 2012 году Администрация Таврического муниципального района выделила 700 000 рублей на подготовку проектно – сметной документации. Проведена работа с БТИ и органами юстиции по ее регистрации и оформления в муниципальную собственность. Все необходимые документы представлены в Министерство природных ресурсов и экологии Омской области, с 01 июля 2013 года планируется начать капитальный ремонт гидротехнического сооружения с устройством  дорожного полотна.

Программа предусматривает комплексное решение вопросов, связанных с использованием водных объектов, рациональное использование водных ресурсов, естественных сенокосов и пастбищ, при соблюдении интересов всех водопользователей, предупреждением негативного воздействия вод и обеспечения безопасности гидротехнических сооружений.

При использовании программно-целевого метода для решения обозначенных Программой проблем могут возникнуть следующие риски:

- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий.

Программно-целевой метод позволит объединить в систему отдельные мероприятия и добиться максимального социально-экономического эффекта, выраженного в гарантированном обеспечении потребностей экономики в водных ресурсах, сокращении уровня экологического воздействия на водные объекты, снижении заболеваемости и увеличении продолжительности жизни населения, сбалансированном развитии территорий и отраслей экономики, повышении защищенности населения и территорий от наводнений и другого негативного воздействия вод.

2. Цели и задачи Программы

Целями Программы на период до 2020 года являются:

1) сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения;

2) гарантированное использование и эксплуатация гидротехнического сооружения у д. Баландино Пристанского сельского поселения.

Для достижения поставленных целей планируется решить следующие задачи:

1) ликвидация дефицитов водных ресурсов и восстановление сообщения р. Иртыш с р. Ачаирка;

2) капитальный ремонт дамбы у д. Баландино и повышение эксплуатационной надежности гидротехнического сооружения путем их приведения к безопасному техническому состоянию;

3) восстановление и экологическая реабилитация водных объектов, утративших способность к самоочищению (р. Ачаирка).

- 3. Сроки реализации Программы

Программа реализуется в течение 2013 – 2020 годов. Выделение отдельных этапов реализации Программы не предполагается.

- 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование мероприятий Программы обеспечивается за счет средств местного бюджета, привлечение средств из других источников финансирования, в том числе из федерального и областного бюджетов.

Финансирование мероприятий Программы из федерального и областного бюджетов предполагается на условиях софинансирования, предусмотренных Федеральной и Областной программой, в соответствии с законодательством.

Реализация Программы обеспечит решение следующих социальных и экологических проблем:

- негативное воздействие вод на гидротехнические сооружения;

- устойчивое транспортное сообщение населенных пунктов;

3) деградация водных объектов р. Ачаирка.

- 5. Объемы финансирования Программы

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств районного бюджета, а также иных источников, привлеченных в установленном порядке.

Общий объем финансирования Программы за счет средств муниципального бюджетов составит 189,0 рублей, в том числе по годам:

2013 год –  189,0 тысяч рублей;

2014 год –  0,0 тысяч рублей;

2015 год –  0,0 тысяч рублей;

2016 год –  0,0 тысяч рублей;

2017 год –  0,0 тысяч рублей;

2018 год –  0,0 тысяч рублей;

2019 год –  0,0 тысяч рублей;

2020 год –  0,0 тысяч рублей.

Прогнозируемый объем финансирования из федерального и областного бюджетов области составит 16 100  тысяч рублей, в том числе по годам:

2013 год –  9450 тысяч рублей;

2014 год –  300 тысяч рублей;

2015 год –  2950 тысяч рублей;

2016 год –  160 тысяч рублей;

2017 год –  1650 тысяч рублей;

2018 год –  140 тысяч рублей;

2019 год –  1450 тысяч рублей;

2020 год –  0 тысяч рублей.

Сведения о распределении средств районного бюджета по направлениям финансирования Программы приведены в Приложении № 1 к Программе.

6. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы

Осуществление мероприятий Программы повлечет  повышение эксплуатационной надежности гидротехнического сооружения, восстановление и экологическую реабилитацию водных объектов.

В результате реализации Программы в целях развития водохозяйственного комплекса Таврического муниципального района Омской области будет обеспечено:

1) капитальный ремонт гидротехнического сооружения у д. Баландино Пристанского сельского поселения;

2) благоустройство гидротехнического сооружения у д. Баландино – 150 метров;

Параметры ГТС д. Баландино: длина – 150 метров, ширина – 8 метров, площадь зеркала водного объекта – 78,7 тыс. м2., средняя и максимальная глубина – 1,8 - 2,5 метров, площадь земельного участка – 3210 м2, кадастровый номер земельного участка 55:26:25 05 20:1107

3) Численность населения, экологические условия проживания которого улучшены в результате реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов за период с 2013 года по 2020 год – 7320 человек;

4) Протяженность восстановленных и экологически реабилитированных водных объектов – 3км.

7. Перечень мероприятий программы

| № п/п | Наименование мероприятия, протяженность участка | Сроки реализации, годы | Исполнители | Объем финансирования мероприятий, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего за 2013 -2020 годы |  | 2013 год |  | 2014 год |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | иные источники | местный бюджет | иные источники | местный бюджет | иные источники | местный бюджет | иные источники | местный бюджет | иные источники | местный бюджет | иные источники | местный бюджет | иные источники | местный бюджет | иные источники | местный бюджет | иные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | Капитальный ремонт водорегулирующего сооружения у деревни Баландино Пристанского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области), 0,15 км. | 2013 | Комитет по делам градостроительства, архитектуры и газификации Администрации Таврического муниципального района, Администрации Таврического городского и сельских поселений | 189,0 | 9450,0 | 189,0 | 9450,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Восстановление и экологическая реабилитация реки Ачаирка Луговского сельского поселения, 1,5 км. | 20142015 |  | 0 | 3250 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 2950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Разработка грунта у устья реки Ачаирка для соединения с рекой Иртыш Пристанского сельского поселения, 0,4 км. | 2016 2017 |  | 0 | 1810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Обустройство протоки от реки Иртыш до реки Ачаирка в Прииртышском сельском поселении, 1,1 км. | 2018 2019 |  | 0 | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 1450 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ |  |  |  | 189,0 | 16100,0 | 189,0 | 9450,0 | 0 | 300 | 0 | 2950 | 0 | 160 | 0 | 1650 | 0 | 140 | 0 | 1450 | 0 | 0 |

- VIII. Система целевых индикаторов с методикой оценки эффективности реализации Программы

Для ежегодной оценки эффективности реализации Программы используются 3 целевых индикатора, отражающих степень достижения целей и задач Программы.

1. Целевой индикатор "Численность населения, экологические условия проживания которого улучшены в результате реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов" определяется как численность населения, проживающего вблизи водных объектов, на которых запланирована реализация мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации, экологические условия проживания которого улучшены в результате реализации указанных мероприятий в отчетном году.

2. Доля гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное техническое состояние в общем количестве ГТС с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности.

3. Количество ГТС с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние.

4. Целевой индикатор "Протяженность восстановленных и экологически реабилитированных водных объектов" определяется как сумма протяженности фактически восстановленных и экологически реабилитированных водных объектов в отчетном году.

Ожидаемые значения целевых индикаторов Программы приведены в Приложении № 2.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется исполнителем-координатором по итогам ее исполнения за каждый финансовый год и в целом после завершения её реализации.

Программа считается эффективной при выполнении всех целевых индикаторов в полном объеме.

|  | - Приложение №1 - к долгосрочной целевой программе - "Развитие водохозяйственного комплекса Таврического муниципального района Омской области в 2013 – 2020 годах» |
| --- | --- |

- ЗНАЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПРОГРАММЫ

| - № - п\п | - Наименование целевого индикатора | - Ед. измерения | - Показатели целевого индикатора программы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2013 год | - 2014 год | - 2015 год | - 2016 год | - 2017 год | - 2018год | - 2019 год | - 2020год |
| - 1 | - Численность населения, экологические условия проживания которого улучшены в результате реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов (без нарастающего итога) | - чел | - 240 | - 1500 | - 0 | - 1800 | - 0 | - 1600 | - 1400 | - 780 |
| - 2 | - Доля гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное техническое состояние в общем количестве ГТС с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности. | - % | - 100 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - 3 | Количество ГТС с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние. | - шт | - 1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - 4 | - Протяженность восстановленных и экологически реабилитированных водных объектов (без нарастающего итога) | - км | - 0 | - 0 | - 1,5 | - 0 | - 0,4 | - 0 | - 1,1 | - 0 |

Приложение № 2

- к долгосрочной целевой программе

- "Развитие водохозяйственного комплекса

- Таврического муниципального района

- Омской области в 2013 – 2020 годах»

ОТЧЕТ

- о реализации долгосрочной целевой программы

- "Развитие водохозяйственного комплекса Таврического муниципального района

- Омской области в 2013 – 2020 годах»

за ______________________ год

Информация об использовании средств на реализацию

- долгосрочной целевой программы

- "Развитие водохозяйственного комплекса Таврического муниципального района

- Омской области в 2013 – 2020 годах»

(далее – Целевая программа)

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Объем средств районного бюджета, тыс. рублей |  |  | Примечание (причины отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предусмотрено на реализацию Целевой программы <*> | Фактическое поступление средств на реализацию Целевой программы <**> | Фактически использовано средств (кассовые расходы) на реализацию Целевой программы <***> |  |
|  | Всего по Целевой программе |  |  |  |  |  |

<*> – Предусмотрено в районном бюджете в соответствии с Целевой программой.

<**> – Перечислено из районного бюджета исполнителю.

<***> – Перечислено конкретным получателям (кассовые расходы).

2. Результат проведенных мероприятий Целевой программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Краткая информация о результатах реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |

3. Оценка целевых индикаторов и эффективности Целевой программы

| № п/п | Целевые индикаторы | Единица измерения | ____________ год |  |  |  | Примечание (причины отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предусмотрено Целевой программой | Фактически достигнуто | Отклонение (+, -) | Выполнение, % |  |

Эффективность Целевой программы составляет _____ процентов.